

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ОСНОВНАЯ ШКОЛА № 21 ШАХТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»**

**ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**(ГБОУ «ОШ № 21 ШАХТЕРСКОГО М.О.»)**

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о мероприятиях по текущему ремонту**

**в ГБОУ «ОШ № 21 Шахтерского м.о.»**

**по подготовке к 2025-2026 учебному году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок начала** | **Срок окончания** |
| 1 | Побелка коридоров 2-х эт.здания | июнь | июль |
| 2 | Покраска пола 3-х эт.зд (коридор, реакриации) | июнь | июль |
| 3 | Покраска пола в коридоре 2-х эт. здания | июнь | июль |
| 4 | Ремонт потолка в кабинете биологии (покраска стен, пола) | август | август |
| 5 | Замена труб системы отопления в 3-х эт.здании | май | июль |
| 6 | Частичный ремонт ступенек школы | июль | август |
| 7 | Ремонт столовой (побелка, покраска пола) | июль | июль |
| 8 | Ремонт классов | июнь | июль |
| 9 | Замена окон, входных и запасных дверей 2-х этажного здания | июль | август |
| 10 | Ремонт кровли столовой (замена шифера) | июль | август |
| 11 | Промывка системы отопления | август | август |